有限会社 宮口板硝子

ホームページ作業　引き継ぎ書

2026年3月19日作成

Cloudflare Pages ホームページ公開プロジェクト

# 1. アカウント・ログイン情報

⚠️ 重要　このページは大切に保管してください。ログインに必要な情報です。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Cloudflareメールアドレス | Miyaita2010@yahoo.co.jp |
| CloudflareログインURL | https://dash.cloudflare.com |
| 現在の仮公開URL | https://muddy-sky-ab54.miyaita2010.workers.dev |
| Worker名（プロジェクト名） | マディスカイAB54（muddy-sky-ab54） |
| 取得予定の正式ドメイン | miyaguchi-glass.com（まだ購入前） |
| 正式公開後のURL | https://miyaguchi-glass.com（接続後） |

# 2. 作業の進捗状況

|  | 作業内容 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ホームページHTML作成・SEO強化 | ✅ 完了 | FAQ11問・施工事例・エリアSEO・キャンペーンバナー込み |
| 2 | Cloudflareアカウント作成 | ✅ 完了 | Miyaita2010@yahoo.co.jpで登録済み |
| 3 | index.htmlにファイル名変更 | ✅ 完了 | 宮口板硝子_完成版Final.html→index.htmlに変更済み |
| 4 | Cloudflare Pagesへアップロード・公開 | ✅ 完了 | 仮URL（muddy-sky-ab54）で表示確認済み |
| 5 | ドメイン（miyaguchi-glass.com）の購入 | ⏳ 未完了 | お名前.com等で購入が必要 約1,500円/年 |
| 6 | ドメインをCloudflareに接続 | ⏳ 未完了 | ドメイン購入後に実施 |
| 7 | Google Search Consoleに登録・サイトマップ送信 | ⏳ 未完了 | ドメイン接続後に実施（SEO対策） |

🎉 ここまで完了！　ホームページは仮URLですでにインターネット上に公開されています。ドメインを買って繋げれば正式公開完了です！

# 3. 残り作業の手順（ドメイン取得〜正式公開）

⚠️ 必ず実施してください　ドメインを接続しないとGoogleで「宮口板硝子」と検索してもホームページにたどり着けません。

## STEP A　ドメインを購入する（約10分・約1,500円）

スマホまたはパソコンで以下のサイトにアクセスしてください。

| おすすめ購入先 | URL | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| ★ お名前.com（おすすめ） | https://www.onamae.com | 日本語・わかりやすい・コンビニ払い可 |
| ムームードメイン | https://muumuu-domain.com | シンプルで使いやすい |

- お名前.com（https://www.onamae.com）にアクセス

- 検索欄に「miyaguchi-glass」と入力して検索

- 「miyaguchi-glass.com」が空いていれば「カートに追加」

- 会員登録（メールアドレスとパスワードを設定）

- 支払い方法を選ぶ（クレジットカード推奨・コンビニ払いも可）

- 購入完了→確認メールが届くので保管しておく

💡 支払いについて　クレジットカードがあれば自動更新で毎年自動引き落としになり便利です。コンビニ払いの場合は毎年手動で払いに行く必要があります。

## STEP B　お名前.comのネームサーバーをCloudflareに変更する（約5分）

ドメインをCloudflareで管理するための設定です。

- お名前.comにログインする

- 「ドメイン設定」→「ネームサーバーの設定」をクリック

- 「その他のネームサーバーを使う」を選択

- 以下の2つを入力して保存する

| ネームサーバー1 | ネームサーバー2 |
| --- | --- |
| ns1.cloudflare.com | ns2.cloudflare.com |

⏱️ 反映時間について　ネームサーバーの変更が反映されるまで数時間〜最大48時間かかります。変更後はしばらく待ってから次のSTEPに進んでください。

## STEP C　CloudflareにWorkerのカスタムドメインを設定する（約5分）

CloudflareでWorkerに独自ドメインを紐付けます。

- https://dash.cloudflare.com にログイン

- 左メニュー「計算」→「労働者とページ」をクリック

- 「マディスカイAB54」をクリック

- 「舞台設定」タブをクリック

- 「ドメインとルート」→「＋追加」→「カスタムドメイン」をクリック

- 「miyaguchi-glass.com」と入力して追加

- 「アクティブ」と表示されるまで待つ（数分〜数時間）

✅ 完了の確認方法　ブラウザで https://miyaguchi-glass.com を開いてホームページが表示されれば正式公開完了です！

## STEP D　Google Search Consoleに登録する（約10分）

GoogleにこのサイトをSEO登録します。ドメイン接続完了後に実施してください。

- https://search.google.com/search-console にアクセス（Googleアカウントでログイン）

- 「プロパティを追加」→「URLプレフィックス」→「https://miyaguchi-glass.com/」を入力

- 認証ファイルをダウンロードしてCloudflareにアップロード（詳細は次回チャットで案内）

- 左メニュー「サイトマップ」→「sitemap.xml」を送信

# 4. 新しいチャットで作業を再開する方法

次回Claudeに続きを依頼するときは、以下の文章をそのままコピーして貼り付けてください。

## パターンA：ドメイン購入後にCloudflare接続を依頼する場合

▼ 以下をそのままコピーして新しいチャットに貼り付けてください

宮口板硝子のホームページをCloudflare Pagesに公開済みです。

お名前.comで「miyaguchi-glass.com」を購入したので、Cloudflareと接続する作業を手伝ってください。

CloudflareアカウントはMiyaita2010@yahoo.co.jpです。

Worker名は「マディスカイAB54」（muddy-sky-ab54.miyaita2010.workers.dev）です。

ネームサーバーをCloudflareに変更済みです。次の手順を教えてください。

## パターンB：Google Search Console登録を依頼する場合

▼ 以下をそのままコピーして新しいチャットに貼り付けてください

宮口板硝子のホームページが https://miyaguchi-glass.com で正式公開できました。

次にGoogle Search ConsoleへのSEO登録をしたいです。手順を教えてください。

サイトマップ（sitemap.xml）はすでにCloudflareにアップロード済みです。

# 5. 公開後のSEO対策（優先度順）

| 優先度 | 施策 | 費用 | 効果 | 難易度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | Googleビジネスプロフィールを育てる（写真・投稿・口コミ返信） | 無料 | Googleマップ検索で上位表示に直結 | ★☆☆ |
| ★★★ | Google Search Consoleに登録＆サイトマップ送信 | 無料 | Googleにサイトを正式認識させる | ★★☆ |
| ★★☆ | 作業後にお客様にGoogleクチコミをお願いする | 無料 | 評価・件数が増えると検索順位UP | ★☆☆ |
| ★☆☆ | Yahoo!ロコ・生活119等の地域サイトに無料登録 | 無料 | 被リンク獲得・認知度向上 | ★☆☆ |

# 6. 手元にあるファイル一覧

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| index.html（宮口板硝子_完成版Final.html） | ホームページ本体。Cloudflareに公開済み |
| sitemap.xml | Google用サイトマップ。Cloudflareにアップロード済みか確認 |
| robots.txt | クロール制御ファイル。Cloudflareにアップロード済みか確認 |
| 宮口板硝子_引き継ぎ書V2.docx | ホームページの詳細仕様・修正ガイド |
| 宮口板硝子_ホームページ公開マニュアル.docx | Cloudflare Pages公開の全手順書 |
| 本書（この引き継ぎ書） | 作業進捗・残り手順・コピペ文 |

📌 sitemap.xmlとrobots.txtについて　もしまだCloudflareにアップロードしていない場合は、次回チャットで「ファイルを追加アップロードしたい」とお伝えください。手順を案内します。

お疲れさまでした！あと少しで正式公開です 🎉

有限会社宮口板硝子　ホームページ作業引き継ぎ書　2026年3月19日